浙江南太湖控股集团有限公司

8#宿舍楼监控设备采购及安装项目

发 包 文 件

项目编号: QTX2020-039X

项目名称:浙江南太湖控股集团有限公司8#宿舍楼监控设备采购及安装项目

发包人：浙江南太湖控股集团有限公司                      （盖章）

代理机构：浙江华诚建设工程咨询有限公司                    （盖章）

日期：2020年12月

目  录

发包公告

第一章  竞包须知

竞包须知前附表

一、总则

二、发包文件

三、竞包文件的编制

四、竞包文件的递交

五、开标

六、评标

七、其他

第二章  合同主要条款

第三章  竞包文件格式

第四章  评标方法及标准

第五章  发包需求

- 浙江南太湖控股集团有限公司8#宿舍楼监控设备采购及安装项目

- 发包公告

- 一、发包项目概况：

本发包项目浙江南太湖控股集团有限公司8#宿舍楼监控设备采购及安装项目已由浙江南太湖控股集团有限公司以 会议纪要（2020）31号同意批准建设，建设资金来源为自筹，浙江南太湖控股集团有限公司为本项目发包人，项目已具备发包条件，现委托浙江华诚建设工程咨询有限公司对该项目公开发包，发包项目编号QTX2020-039X，择优选定承包人。

- 二、项目描述：

- 项目建设地点：8#楼宿舍楼内

- 发包范围：监控设备采购、安装及调试验收等（具体详见发包需求）

- 供货期限：45日历天（接到甲方通知后在45日历天内完成供货、安装调试及验收等）项目质量目标:合格

- 项目规模：投资估算约15万元

- 三、竞包人资格：

- 1、具有独立法人资格，且能独立完成本项目的采购及安装；

- 2、本次竞包不接受联合体竞包。

- 3、本项目拒绝竞包人及其相关人员在招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为；拒绝接受竞包截止日前（近三年）被录入检察机关行贿犯罪档案的竞包人；拒绝接受被有关行政监管部门通报限制在本区域内投标且在限制期内的竞包人；拒绝被市场监督管理部门列入经营异常名录的竞包企业；本项目不接受联合体竞包。

- 四、发包文件的获取：

发包公告发布时间（发包文件发布、下载时间）为2020年12月03日，竞包人通过湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/）“其他交易--交易公告”对应链接下载获取发包文件。

- 五、竞包文件的递交及相关：

1、竞包文件递交的截止日期为2020年12月10日10时00分整。竞包文件采用密封形式派专人直接送至湖州南太湖新区政务服务中心【湖州市红丰路1568号（红丰路与敬业路交叉口）湖州南太湖新区政务服务中心一楼】。

六、相关防疫工作事项：

1、因疫情防控需要，前来参加竞包的人员请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从交易中心工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、申领“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办APP中申领），主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。健康信息登记表必须如实填写，不得弄虚作假，如出现隐瞒信息导致发生疫情传播事件的，将报告有关部门依法追究其责任。

2、对有发热、咳嗽等症状以及来自湖北等重点防疫地区且隔离未满14天的各类人员、现场测量体温高于37.2℃且不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入交易中心场所参加本项目竞包活动；

3、所有进入湖州市公共资源交易中心湖州南太湖新区分中心的相关人员应自觉遵守国家以及省、市有关疫情防控的其他规定。

- 七、联系方式：

- 发 包 人:浙江南太湖控股集团有限公司

- 地  址：湖州市太湖旅游度假区西舍路99号

- 联 系 人：诸洪亮     电 话：0572-2928305

- 发包代理机构：浙江华诚建设工程咨询有限公司

- 地  址：湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室

- 联 系 人：张建华

- 电 话：0572-2170107   传真：0572-2170108

- 八、相关下载：

发包文件

- 第一章   竞包人须知

竞包人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容（ 规定、要求 ） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称：浙江南太湖控股集团有限公司8#宿舍楼监控设备采购及安装项目 项目地点：8#楼宿舍楼内 投资估价：约15万元 要求质量标准：合格 |
| 2 | 3.3 | 质保期：验收合格后全部设备不少于2年 |
| 3 | 3.2 | 发包范围：监控设备采购、安装及调试验收等（具体详见发包需求） |
| 4 | 2.1 | 资金来源：自筹 |
| 5 | 15.1 | 竞包文件：正本1份、副本2份（其中《资格文件》、《技术文件》、《报价文件》必须分别装订、分别包装密封，正本和副本也必须分别装订、分别包装密封）,并在包封上标明“竞包文件正本”或“竞包文件副本”；成交后再提供书面文本四份和整套竞包文件的电子版，电子版竞包文件以U盘或光盘的形式提供；。 |
| 6 | 4.1 | 竞包人要求： 1、具有独立法人资格，且能独立完成本项目的采购及安装； 2、本次竞包不接受联合体竞包。 3、本项目拒绝竞包人及其相关人员在招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为；拒绝接受竞包截止日前（近三年）被录入检察机关行贿犯罪档案的竞包人；拒绝接受被有关行政监管部门通报限制在本区域内投标且在限制期内的竞包人；拒绝被市场监督管理部门列入经营异常名录的竞包企业；本项目不接受联合体竞包。 |
| 7 | 13.1 | 竞包有效期： 90日历天 |
| 8 | 竞包保证金 | ☑不要求递交竞包保证金（竞包人须提供竞包承诺保证函（格式见附件）。） □要求递交竞包保证金 |
| 9 | 4.3 | 资格审查方式：资格后审 |
| 10 | 17.1 | 竞包文件递交地点：湖州南太湖新区政务服务中心【湖州市红丰路1568号（红丰路与敬业路交叉口）湖州南太湖新区政务服务中心一楼】 |
| 11 | 18.1 | 竞包文件递交截止日期：2020年12月10日10时00分（以开标室时钟为准） |
| 12 | 21.1 | 开标时间：2020年12月10日10时00分（以开标室时钟为准） 地点：湖州南太湖新区政务服务中心【湖州市红丰路1568号（红丰路与敬业路交叉口）湖州南太湖新区政务服务中心一楼】 |
| 13 | 31.1 | 履约担保的形式：☑现金或☑银行履约保函或☑保险保单及保险保函/凭证 履约担保的金额：成交价的2% 注：1、采用银行履约保函的，保函开具银行需在湖州市区开设营业场所，必须是不可撤销保函，且无条件支付或见索支。2、采用保险保单及保险保函/凭证的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。 |
| 14 |  | 评标方法及标准：详见第四章 |

- 一、总 则

- 1、工程说明

1. 1本项目说明详见竞包须知前附表（以下称“前附表”）第1项；

1. 2发包单位：浙江南太湖控股集团有限公司；

1. 3代理单位：浙江华诚建设工程咨询有限公司。

- 2、资金来源

2.1发包人的资金通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同款项下的合理支付。

- 3、发包范围及工期

3.1本项目按照国家有关法律、行政法规和部门规章，通过公开发包方式选定承包人；

3.2发包范围：详见竞包须知前附表第3项；

3.3要求工期：详见竞包须知前附表第2项；

3.4质量要求：详见竞包须知前附表第1项；

3.5本发包项目严禁转包和违法分包，部分专业需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得发包人同意。

- 4、合格的竞包人

4.1 竞包人资质等级要求详见本须知前附表第6项；

4.2 竞包人合格条件详见本发包文件中资格审查部分；

4.3 资格审查方式：资格后审。

- 5、踏勘现场

各竞包单位自行组织踏勘现场，发包人不组织。

- 6、竞包费用

6.1竞包人应承担其编制竞包文件与递交竞包文件所涉及的一切费用。不管竞包结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

6.2本项目发包代理服务费为陆仟伍佰元整，由成交人支付

- 二、发包文件

- 7、发包文件的解释

提疑：竞包人对发包文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登陆湖州市限额以下交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市限额以下交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “其他交易栏--交易公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑；

答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的修改发包文件截止时间前通过湖州市限额以下交易信息网进行发布。

查看答疑：竞包人应在截止时间前登录湖州市限额以下交易信息网-交易主体-相应工程或在湖州市限额以下交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “其他交易栏--交易公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。

8、发包文件的修改

8.1 发包文件发出后，在提交竞包文件截止时间 3 日前，发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改；

8.2 发包文件的修改将以电子文档形式在在湖州市限额以下交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/)上的相应工程发包公告中以“重要通知”形式发布，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用；

8.3发包文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准；

8.4为使竞包人在编制竞包文件时有充分的时间对发包文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，发包人可以酌情延长提交竞包文件的截止时间，具体时间将在发包文件的修改、补充文件中予以明确；

8.5竞包人和其他利害关系人认为本次招竞包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向发包人提出质疑，质疑回复不满意的可向发包人进行投诉。

- 三、竞包文件的编制

- 9、竞包文件的语言

竞包文件及竞包人与发包人之间与竞包有关的来往通知、信函和文件均使用中文。

- 10、竞包文件的组成

- 10.1竞包文件由资格文件、技术文件、报价文件三部分组成，三部分须分开装订和包封。

- 10.2、资格文件主要包括以下内容：

（1）企业法定代表人身份证明书；（竞包单位法定代表人参加竞包的，法定代表人身份证明书除按规定装订在竞包文件中外，再单独提供一份随竞包文件一同递交）

（2）竞包代表授权委托书；（竞包代表参加竞包的，授权委托书除按规定装订在竞包文件中外，再单独提供一份随竞包文件一同递交）

（3）竞包代表授权委托人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）；（社保证明复印件除按规定装订在竞包文件中外，再单独提供一份随竞包文件一同递交）

（4）营业执照复印件；

（5）基本帐户证明（开户许可证或银行基本存款帐户信息）；

（6）竞包人信用信息情况表；

（7）湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书；

（8）竞包承诺保证函；

（9）竞包声明书；

（10）竞包资格文件需要的其他资料

▲以上资料提供扫描件的，扫描件须加盖企业公章并同时需提供原件核查，提供的原件另用纸袋包封在竞包截止时间前递交。若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按照《中华人民共和国招标投标法》第54条处理）。

- 10.3技术文件主要包括下列内容：

（1）竞包人自评分索引表；

（2）主要设备及技术指标要求；

（3）项目实施方案；

（4）企业认证；

（5）企业业绩；

（6）售后服务与承诺；

（7）团队力量；

（8）商务条款偏离表；

（9）竞包技术文件需要提供的其他资料。

▲以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章。若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按照《中华人民共和国招标投标法》第54条处理）。

- 10.4报价文件主要包括下列内容：

（1）竞包函；

（2）竞包一览表；

（3）竞包报价明细表；

（4）竞包报价需要的其他资料。

- 11、竞包文件格式

竞包文件包括本须知第10条中规定的内容，竞包人提交的竞包文件应当使用发包文件所提供的竞包文件全部格式；

- 12、竞包报价

12.1竞包人应按发包文件中相关附表格式填写。竞包报价为本发包项目全部工作内容的报价。

12.2本项目发包控制价为人民币15万元。

12.3竞包报价只允许有一个报价，任何有选择或有条件的报价将不予接受。

12.4竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。

12.5竞包人的报价报价为完成发包范围及服务周期内的全部内容的全部费用，包括但不限于产品供货、配套备品备件提供、运输、安装、施工、调试、验收、质保期保障、维护、投入人员的人力成本、培训人员的交通食宿费用、竞包人管理费、利润、风险费用及税金等相关费用。发包人将不再支付任何费用。

- 13、竞包有效期

13.1竞包有效期见本须知前附表第7项所规定的期限，在此期限内，凡符合本发包文件要求的竞包文件均保持有效；

- 14、竞包保证金

- 14.1竞包人应按竞包人须知前附表第8条规定无需交纳竞包保证金；

- ①采用承诺保证函。

- ②竞包人承诺承包后如不签订和履行合同，自愿接受暂停3个月在湖州南太湖新区范围内进行公共资源交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。

- 15、竞包文件的份数和签署

15.1竞包人应按本须知前附表第5项规定的份数提交竞包文件；

15.2竞包文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由竞包人法定代表人或委托代理人按发包文件要求签字、盖章；并明确标明竞包文件“正本”和“副本”。竞包文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以正本为准；

15.3全套竞包文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由竞包人加盖竞包人的印章或由竞包文件签字人签字或盖章。

- 四、竞包文件的递交

- 16、竞包文件的密封与标志

16.1《资格文件》、《技术文件》、《报价文件》必须分别装订、包装密封，正本和副本也必须分别装订、分别包装密封。

16.2竞包文件外包封应使用统一外包封面（详见第三章竞包文件格式），并按其内容格式填写、盖章，密封。如不密封或注明标志和填写清楚的竞包文件，发包人将予以拒绝。

- 17、竞包文件的提交

17.1 竞包人应按本须知前附表第11项所规定的地点，于截止时间前提交竞包文件；

17.2由发包人（或其委托的发包代理机构）对竞包截止时间前送达的竞包文件进行检查，确认竞包文件（或竞包补充文件）的包装、份数、密封、标识、竞包合同段、竞包人全称、竞包文件送达时间等均符合发包文件要求（不符合要求则拒收竞包文件），由本项目发包代理机构向竞包人出具标明签收人和签收时间的书面凭证。只有取得签收凭证的竞包文件才能进入开标。

- 18、竞包文件提交的截止时间

18.1 竞包文件的截止时间见本须知前附表第12项规定；

18.2 发包人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交竞包文件的截止时间。在此情况下，竞包人的所有权利和义务以及竞包人受制约的截止时间，均以延长后新的竞包截止时间为准；

18.3 到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件少于2个的，发包人将依法重新组织发包；

- 19、迟交的竞包文件

发包人在本须知第18条规定的竞包截止时间以后收到的竞包文件，将被拒绝并退回给竞包人。

- 20、竞包文件补充、修改和撤回

20.1竞包人可以在递交竞包文件以后，在规定的竞包截止时间之前，以书面形式向发包人递交修改或撤回其竞包文件的通知。在竞包截止时间以后，不能更改竞包文件；

20.2竞包人的修改或撤回通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，并在包封上注明“修改”或“撤回”字样；

20.3根据本须知第14条规定，在竞包截止日期与发包文件中规定的竞包有效期终止日之间这段时间内，竞包人不能撤回竞包文件，否则其竞包保证金将被没收。

- 五、开标

- 21、开标

21.1发包人将于本须知前附表第13项规定的时间和地点公开开标，所有竞包人均应准时参加开标。竞包单位如法定代表人参加开标的，须单独提供其身份证、身份证明书原件（须在竞包截止时间前提供，否则视为未提供）；竞包单位如授权代理人参加开标的，须单独提供其身份证原件、授权委托书原件、社保证明复印件【（社保机构出具的由本单位为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）须在竞包截止时间前提供，否则视为未提供】。竞包单位的法定代表人或其授权代表人未参加开标会议或迟到或未带上述证明材料的都将视为自动弃权，发包人将拒绝接收该竞包文件。

21.2开标由发包人或发包代理机构主持。开标时，由各竞包人、发包人和委托的发包代理机构检查竞包文件的密封情况，并由法定代表人或授权代理人在各自的竞包文件上签字认可。经确认无误后，由发包人宣布评标、定标办法，当众启封开标，先开资格文件，资格审查获得通过后再开商务、技术文件，最后开报价文件。发包人做好相应的开标记录，竞包人做好确认签字；开标结束后，提交评标委员会进行评审。

- 六、评标（详见第四章评标方法及标准）

- 22、评标委员会与评标

22.1评标委员会由发包人依据有关规定组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争优选为原则；

22.2开标结束后，开始评标，评标工作在有关行政监督管理部门的监督下，采用保密方式进行。

- 23、竞包文件的初步评审

23.1评标时，评标委员会将首先评定每份竞包文件是否在实质上响应了发包文件的要求。所谓实质上响应，是指竞包文件应与发包文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的发包人的权利和竞包人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应发包文件要求的竞包文件的竞包人的竞争地位产生不公正的影响；

23.2如果竞包文件实质上不响应发包文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许竞包人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞包。

- 24、竞包文件的澄清

为有助于竞包文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求竞包人对竞包文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，竞包人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出竞包文件的范围或改变竞包文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导竞包人作出澄清、说明、不得接受竞包人主动提出的澄清、说明。

- 25、竞包文件计算错误的修正

25.1评标委员会将对确定为实质上响应发包文件要求的竞包文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

25.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

25.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞包文件的竞包报价，竞包人同意后，调整后的竞包报价对竞包人起约束作用。如果竞包人不接受修正后的报价，则其竞包将被拒绝。

- 26、竞包文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将按照本须知第23条规定，仅对在实质上响应发包文件要求的竞包文件进行评估和比较；

26.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求竞包人就竞包文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料；

26.3 评标委员会依据本须知前附表第15项规定的评标标准和方法，对竞包文件进行评审和比较，向发包人提出书面评标报告，并推荐合格的承包候选人。发包人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的承包候选人确定排名第一的承包候选人为承包人，也可以授权评标委员会直接确定承包人；

26.4 评标委员会经评审，认为所有竞包都不符合发包文件要求的，可以否决所有竞包。所有竞包被否决后，发包人应当依法重新发包；

26.5因有效竞包不足两个使得竞包明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织发包。

- 27、评标过程的保密

27.1开标后，直至授予承包人合同为止，凡属于对竞包文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及承包候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；

27.2 在竞包文件的评审和比较、承包候选人推荐以及授予合同的过程中，竞包人向发包人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其竞包被拒绝；

27.3承包人确定后，发包人不对未承包人就评标过程以及未能承包原因作出任何解释。未承包人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 28、承包公示

28.1承包人确定后，将在湖州市公共资源交易信息网等媒体上向社会公示3日。

28.2竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包竞包活动。

29、廉政谈话

/

- 30、承包通知书

30.1确定承包人后在竞包有效期截止前，发包人将以书面形式发出承包通知书，通知承包的竞包人其竞包被接受；

30.2承包通知书为合同的组成部份；

30.3承包人应根据承包通知书中规定的时间、地点，由法定代表人或授权代理人与发包人代表签订合同。

30.4成交通知书办理手续详见：湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/infodetail/?infoid=339fff57-693f-4e2f-9dde-0e3b01e093b2&categoryNum=015007）。

- 31、履约担保

31.1在签订合同前，承包人应按竞包人须知前附表规定的担保形式和发包文件“合同主要条款”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约担保格式向发包人提交履约担保。除竞包人须知前附表另有规定外，履约担保金额为承包合同金额的2%。

31.2成交人不能按要求提交履约担保的，视为放弃成交，按其《竞包承诺保证函》暂停3个月在湖州南太湖新区范围内进行公共资源交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。

- 32、合同签订

32.1发包人与承包人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据发包文件和承包人的竞包文件签订书面合同。发包人和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；

32.2 发包人如不与承包人订立合同，或者发包人、承包人订立背离合同实质性内容的协议，由监管部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

32.3 承包人如不按规定与发包人订立合同，则发包人将废除授标，竞包保证金不予退还，给发包人造成的损失超过竞包担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任

32.4 承包人应当按照合同约定履行义务；

32.5如果承包人未能遵守本须知第31条的规定，发包人则可取消其承包资格，并没收竞包保证金。

- 33、项目负责人（无）

- 34、串通竞包行为

34．1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：

（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；

（二）竞包人之间约定承包人；

（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者承包；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；

（五）竞包人之间为谋取承包或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。

34．2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：

（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；

（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；

（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；

（六）不同竞包人的竞包保证金从同一单位或者个人的账户转出。

34．3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止发包人与竞包人串通竞包。有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：

（一）发包人在开标前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;

（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；

（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；

（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人承包提供方便；

（六）发包人与竞包人为谋求特定竞包人承包而采取的其他串通行为。

- 七、其他

- 35、其他（发包人要求）

1、承包人有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据发包方需要，得到认可后再投入运行。

2、竞包人需对每台设备填写设备主要部件的产地、规格说明表。

3、为进一步加强开发区建设工程领域的廉政建设，建立高效、廉洁的工程建设管理运行机制和监督制约机制，有效预防腐败问题发生，确保工程安全、资金安全、干部安全，本工程需签订《廉政合同》（详见附件）。

3、本清单中所有设备设施采购进场前须经发包人验收认可，由此发生的退换货及返工的费用，由中标人自行承担，结算时中标单价不变。

4、其他事项请参照发包答疑。

- 第二章  合同主要条款

项目名称：                                       项目编号：

发包人（全称）：浙江南太湖控股集团有限公司                  

承包人（全称）：                                     

甲、乙双方根据公开发包的结果，签署合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按发包文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方应在合同签订前以现金或银行转帐的形式交纳成交价的2%的履约保证金，金额为      元。（全部到货并安装验收合格后，视履约情况无息退还履约保证金）

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期：  年，以安装调试验收合格之日起计算。

2. 质保金 ：合同总价的1.5% 。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：45日历天（接到甲方通知后在45日历天内完成供货、安装调试及验收等）。

2. 供货及安装调试验收地点：8#楼宿舍楼内。

十、货款支付

付款方式：全部设备到场安装调试后并经甲方和使用方初验合格后支付至合同总价的40%，竣工验收合格付至合同价款的90%，本项目竣工结算审计核实批准后支付至审定价的98.5%，余款待保修期满后七日内一次性支付。

注：本项目由甲方支付审核基本费，由乙方支付审核追加费及核增部分费用, 乙方支付给中介审核单位。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按发包文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据发包文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合发包文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及发包文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

3、本项目合同一式六份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：

地  址：地  址：               地址：  

邮政编码：           邮政编码：           

法定代表人：               法定代表人：      

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：               电  话：

传  真：                 传  真：       

电子信箱：                     电子信箱：       

开户银行：                     开户银行：         

账  号：                       账  号：      

签订日期：______年___月___日

廉 政 合 同

工程项目名称：

工程建设地址：

建设单位：

施工单位：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目发包竞包、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任

甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

- 乙方的责任

乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。

- 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（六）本廉政合同一式六份，由甲乙双方各执三份。

甲方单位： （盖章）           乙方单位： （盖章）

法人代表人：                  法人代表人

地址：                        地址：

电话：                        电话：

年   月   日              年   月   日

第三章 竞包文件格式

竞包文件（   本）

项目编号： 发包人： 项目名称： 竞包书名称：(□资格文件、□技术文件、□报价文件) 竞包日期： 年 月 日 竞 包 单 位：（盖 章） 法定代表人：（签字或盖章） 地 址： 联系电话： 邮政编码：

原件外包封面

竞包单位： 原件清单： （1）营业执照； ……

- 1、竞包声明书

（发包人名称）：

本人       （姓名）系                 （竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的                       项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：

我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，并无条件接受3个月以上的不良行为公示，一旦承包，承包无效，接受招竞包监管部门的行政处罚。

特此声明。

竞 包 人：               （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日期：     年     月     日

- 2、法定代表人身份证明书

（姓名）是                        （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

法定代表人身份证复印件

竞包人：                            （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日期：       年      月      日

- 3、竞包代表授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （竞包人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              （发包人）的                              工程的竞包活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人身份证复印件

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

联系地址：

联系电话：                    邮箱：

竞包人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月    日

- 4、竞包人信用信息情况表

| 竞包人名称 |  |  | 企 业 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 电 话 |  |  | 统一社会信用代码 |  |
| 竞包 人信 用信 息情 况 | 竞包截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。竞包人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。 |  |  |  |
|  | 竞包截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内竞包。 |  |  |  |
|  | 竞包截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。 |  |  |  |
|  | 竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |  |  |  |
| 竞 包 人 声 明 | 以上内容是本竞包人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目竞包资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章） 竞 包 人： （单位公章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注： 1. “竞包人信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决竞包处理。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，竞包文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5. 与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：竞包人在从事工程建设活动中，因违反发包竞包规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。

- 5、湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书

本公司决定参加                         项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取承包；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.承包后将项目转包，或违法分包；

5.承包后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人：        （签名或盖章）

承诺单位（公章）：

承诺日期：

- 6、竞包承诺保证函

我单位参加                     项目的公开发包，我单位承诺按照发包文件的规定，履行有关义务，如被确定为承包人，将按发包文件的规定与发包人签订合同协议，否则自愿接受暂停3个月在湖州南太湖新区范围内进行公共资源交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。

承诺单位（盖章）：

授权代理人（签字）：

日    期：       年      月      日

- 7、商务条款偏离表

| 项目 | 发包文件要求 | 是否响应 | 竞包人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

竞包人：          （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：         （签字）

日      期：       年      月      日

8、企业业绩

竞包人全称：

项目编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，竞包人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

竞包人：          （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：         （签字）

日  期：       年      月      日

9、企业认证

竞包人全称：

项目编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，竞包人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

竞包人：          （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：         （签字）

日    期：       年      月      日

10、设备配置清单（均不含报价）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞包人：          （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：         （签字）

日     期：       年      月      日

- 11、竞 包 函

致：         {发包人名称}

1、根据你方发包项目编号为      {项目编号}  的    {发包项目名称}  发包文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款、发包清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)        元（RMB￥      元）的竞包报价并按发包文件要求承包上述项目的供货、安装、调试、人员培训及后期服务等其他一切费用，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件，对此全部接受。

3、一旦我方成交，我方保证在合同签订并生效之日起内完成全部交货至供货地点。

4、如果我方成交，我方承诺货物质量合格，质保期为：。

5、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包 须 知 前 附 表中第3.3.1条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、我方联系人：              ，联系电话：              。

承包人：                                        （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

邮政编码：		  电话：		  传真：

邮箱：

日期：   年   月   日

12、竞包一览表

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞包报价 | 大写： 元，小写： 元 |
| 2 | 项目完成时间 |  |
| 3 | 备 注 |  |

注: 1、竞包费用的报价为完成发包范围及服务周期内的全部内容的全部费用，包括但不限于产品供货、配套备品备件提供、运输、安装、施工、调试、验收、质保期保障、维护、投入人员的人力成本、培训人员的交通食宿费用、竞包人管理费、利润、风险费用及税金等相关费用。发包人将不再支付任何费用。

2、以上报价应与“竞包报价明细表”中的“累计金额”相一致。

竞包人：          （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：         （签字）

日期：     年     月     日

13、竞包报价明细表

项目名称：                           价格单位：元(人民币)

| 安装单位 | 序号 | 设备名称 |  | 技术规格 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：小写__________(元) 大写_________ （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞包人：          （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：         （签字）

日期：     年    月    日

14、竞包人自评分索引表

竞包人全称：

| 评分项目 | 竞包文件对应资料 | 自评分 | 竞包文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

竞包人：          （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：         （签字）

日期：     年    月    日

第四章  评标方法及标准

- 一、评标依据

1.1《中华人民共和国招标投标法》；

1.2本项目发包文件.

- 二、评标原则

2.1、公平、公正、科学择优评标；

2.2、评标委员会组成人员为3人以上单数。该专家评委由发包人或发包代理人于开标前一天在湖州市专家评委库中随机抽取；有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与竞包人有利害关系的人员不得进入评标小组；

2.3、参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；

2.4、根据发包文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

2.5、评标小组人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标；

2.6、评委在开始评标前，应首先检查每份竞包文件的内容是否完整，是否实质上响应发包文件的要求。对于实质上未响应发包文件规定的竞包文件，发包人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标；

2.7、评标委员会将对确定为实质上响应发包文件要求的竞包文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按竞包须知第25条；

2.8、通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机都必须关机，统一存放；

2.9、在评标期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；

2.10、竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消承包资格。

- 三、竞包文件初步评审

3.1评标委员会先对竞包文件进行初步评审，竞包文件有下列情况之一者,竞包书无效；

3.1.1竞包文件未按规定标志、密封的；

3.1.2竞包文件未按发包文件提供的格式要求签署、盖章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

3.1.3未按发包文件要求编制或字迹、复印盖章等模糊、辨认不清的；

3.1.4竞包人递交两份或两份以上内容不同的竞包书，未声明哪一份有效的；

3.1.5竞包文件附有发包人不能接受的条件；

3.1.6竞包文件无法区分正、副本的或竞包文件份数不符合发包文件要求的；

3.1.7商务条款响应表未满足发包文件要求的；

3.1.8竞包文件活页装订的;未加盖连续页码，中间有插页、缺页的;

- 四、竞包资格审查评定

竞包人资格文件存在以下情况之一的，资格审查不予通过，作无效标处理，不再进行下一步评审：

4.1竞包人不满足发包文件载明的合格的竞包人的要求的；

4.2未提供企业营业执照或公安部门颁发的保安服务许可证或被市场监督管理部门列入经营异常名录的竞包企业；

4.3竞包人未按照发包文件的要求提交竞包保证金的；

4.4《竞包人信用信息情况表》中不按要求填写或未如实反映的；

4.5未提供符合要求的社保基金（养老保险等）证明材料的；

4.6按发包文件第10.2条资格文件内容未提供齐全或漏项的；

4.7不符合发包文件其他实质性条款的。

- 五、评审分值的组成

通过评委对竞包人资格进行审查后，最终确定的有效竞包单位才可进行下一步的报价文件和技术文件评分。评审总分值由报价文件、技术文件二部分组成，其中报价文件30分，技术文件70分。

- 技术文件文件总分70分（竞包人应提供相关材料的复印件，并加盖公章。开标时竞包人应随身携带相关原件并在竞包截止时间前提交，以备核验，若核验时未提供相关原件的，该相关部分评分时不予认可。）

专家评分时保留小数1位，计算算术平均值时保留小数2位。

技术分按照评审委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术分=（评审委员会所有成员评分合计数）/（评审委员会组成人员数）。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要设备及技术指标要求 | 竞包人所投设备全部满足发包需求的得基本分18分；低于发包需求设备性能的给予逐项适当减分，重要性要求条款(标有“★”记号)每低于一项扣2分；非重要偏离每低于一项扣1分，扣完该项得分为止；指标负偏离5项以上的，竞包无效。 | 18分 |
| 2 | 项目实施方案 | 1、项目实施方案（0-6分）：根据竞包单位组织实施方案（包括但不限于组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等）进行评分，方案有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣1分，扣完为止； 2、项目组织实施方案（0-6分）包括系统架构设计、安装点位设计、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等进行评分，措施存在欠缺，或不符合本项目需求的每项扣0.5分； 3、确保供应货物质量（验收）的措施（0-6分）；根据发包需求的特点及要求保证货物产品质量的技术及措施（包括但不限于供货质量、供货方式、施工安装质量等）进行评分，措施存在欠缺，或不符合本项目需求的每项扣0.5分。 | 18分 |
| 3 | 企业 认证 | 1、竞包人具备有效质量管理体系认证证书的得2分； 2、竞包人具备有效环境管理体系认证证书的得2分； 3、竞包人具备有效职业健康管理体系认证证书的得2分。 注：须提供企业认证证书复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 | 6分 |
| 4 | 企业 业绩 | 根据竞包人提供的自2017年1月1日至今承接并完成过同类项目业绩进行评审，每提供一个同类（15万）项目业绩得2分，本项目最高得8分。 注：须提供业绩合同复印件、完（竣）工报告复印件（或项目已完成的用户证明复印件），两者缺一不可。 | 8分 |
| 5 | 售后服务与 承诺 | 1. 竞包人有完整的培训计划和培训措施的得4-6分，计划和措施一般的得1-3分，未提供或不全面的不得分；； 2.维修响应时间：接到发包人报修通知（电话、电传等）后2小时到现场响应得1分，每减少半小时加1分，最高得3分；每增加半小时扣0.5分，扣完为止（提供地图导航赴现场所需时间截图证明）； 3.质保和维保期符合发包文件的得1分； 4.质保期后服务维修结算承诺0-3分。 | 13分 |
| 6 | 团队 力量 | 本项目要求运行维护人员配备2名的得基本分2分，每增加1名得2分，最高得4分； 注：提供以上人员近三个月中的任何一个月的社保证书及相关证书复印件加盖公章 | 4分 |
| 7 | 竞包文件质量 | 1、竞包文件所有内容按发包文件要求编制完整，不缺项且签字、盖章完整的得2分。 2、竞包文件中的竞包资料格式规范、装订整齐、无涂改插字现象得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。 | 3分 |

七、报价文件评定分值（权重30%）

（一）有效竞包的确定

在评定商务文件分值前，由评审委员会先对商务文件初步评审，存在以下情况之一的，否决其竞包：

1.1、竞包人的竞包报价书对发包人提供的设备清单中所列的项目名称、规格、计量单位、设备数量进行更改的；

1.2、竞包文件载明的发包项目完成期限超过发包文件规定的期限；

1.3、竞包单位的有效报价高于发包控制价的；

1.4竞包函中的竞包报价与竞包报价明细表中的竞包总价不一致的；

1.5竞包函中的竞包报价与竞包记录表中的竞包总价不一致的；

1.6竞包报价明细表中的竞包报价与竞包记录表中的竞包总价不一致的；

1.7竞包一览表中的竞包报价与竞包记录表中的竞包总价不一致的。

1.8竞包单位的有效报价高于发包控制价的，则该报价为无效竞包报价，其余为有效竞包报价。

凡有效竞包报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效竞包报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效竞包报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效竞包报价的算术平均值）8％及以上，其竞包作无效处理。有效竞包报价中去除无效竞包报价后，剩余为有效竞包。

（二）竞包报价评定

以有效竞包的平均值作为最佳报价。

商务文件得分

各有效竞包与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入），计算商务标得分：

K=（有效竞包报价—最佳报价）÷最佳报价*100%

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣0.2分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.1分。

最佳报价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的最佳报价在本次发包期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计竞包人报价的。由于评审差错，导致否决竞包错误，重新评审纠正等其他情况，不属于计算差错）。

- 八、决标

1、各竞包人最终得分按：最终得分=技术得分+报价得分*权重30%

2、评审委员会完成评审后，应当向发包人提出书面评审报告，并报行政监督部门备案。评审委员会推荐的承包候选人应当限定在1至3人，并按最终得分高低标明排列顺序。得分若有两个或以上并列的，则按竞包报价低的为第一承包候选人。若竞包报价也相同，则由发包人现场随机抽取确定第一承包候选人。

3、发包人应当根据评审结果确定排名第一（得分最高）的承包候选人为成交人。

4、发包人可以授权评审委员会直接确定承包人。排名第一的承包候选人放弃承包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，发包人也可以重新发包。

5、发包人在定标前须对拟承包单位行贿犯罪记录进行查询。

查询网址：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）

- 承包人确定后，发包人应在湖州市公共资源交易信息网等媒体上向社会公示3天。

第四章      发包需求

1、服务内容及清单

清单如下表所示

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 UTP6，线径0.56mm以上 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 额定传输速率(NVP)：68%； 电缆对数：4对； 十字骨架材料：PE混合物； 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 导体线规：23AWG； 绝缘材料：HDPE； 屏蔽方式：U/UTP； 电缆外径：6.3±0.3mm； 外护套材料：LSZH低烟无卤阻燃； 工作温度：-20℃～+60℃； 交货长度（米/盘）：305米/箱； 包装方式: 箱装； 最小弯曲半径：10倍电缆外径； | m | 1800 |
| 2 | 配线 | 管井内敷设 RVV-2*1.5线缆 | m | 1000 |
| 3 | 配线 | 线槽内敷设 RVV-3*1.5防水线缆 | m | 200 |
| 4 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配PVC 20 | m | 400 |
| 5 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管 PE32 | m | 100 |
| 6 | 弱电分箱 | 800*600*600 304/201不锈钢弱电柜室外防水，浇筑基座不低于30cm（定做） | 个 | 2 |
| 7 | 全彩半球（2.8mm） （含电源） | 400万1/1.8"CMOS 全彩半球型网络摄像机， ★最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明）， 具有2颗白光灯。（公安部检验报告证明）， 调节角度:水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360°， 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG， 最大图像尺寸:2560 × 1440， ★在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。（公安部检验报告证明）， 宽动态范围:120 dB， | 台 | 12 |
| 8 | 全彩枪机（4mm）（含电源及安装支架） | 400万全彩筒型网络摄像机， ★最低照度彩色：0.0004 lx。（公安部检验报告证明）， ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）， 内置2颗白光补光灯。（公安部检验报告证明）， ★白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）， 宽动态范围:120 dB， 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG， 最大图像尺寸:2560 × 1440， 存储功能:NAS（ NFS，SMB/CIFS均支持）， 通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口， 工作温度和湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）， 电源供应:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护， 电源接口类型:Φ5.5 mm圆口， 功耗:DC：12 V，0.42 A，5 W Max， 防护等级:IP67， 补光照射距离:暖光补光，最远可达30 m， ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约82%。（公安部检验报告证明） | 台 | 19 |
| 9 | 高清网络红外云台球型摄像机 （含电源及安装支架） | 400万智能网络球机， ★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部检验报告为准） ★内置GPU芯片（以公安部检验报告为准） ★摄像机内置镜头，支持不小于33倍光学变倍，镜头最大焦距不小于198mm（以公安部检验报告为准） ★视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒（以公安部检验报告为准） ★支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（以公安部检验报告为准） 红外距离不小于200米（以公安部检验报告为准） 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°（以公安部检验报告为准） ★在IE浏览器下，具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面（以公安部检验报告为准） ★设备具有倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断（以公安部检验报告为准） ★设备具有3D定位联动功能，可通过IE浏览器框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦（以公安部检验报告为准） ★在单路及双路模式下，设备水平视场角均不小于90°（以公安部检验报告为准） ★支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物（以公安部检验报告为准） ★可通过IE浏览器设置防抖模式为光学防抖+电子防抖、光学防抖+陀螺仪防抖、陀螺仪防抖+电子防抖及关闭（以公安部检验报告为准） ★当设备外壳受到外力撞击时，镜头可自动旋转至撞击位置进行监控（以公安部检验报告为准） ★可通过IE浏览器向人脸库导入最多15万张图片（以公安部检验报告为准） ★开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人，非机动车，机动车进行检测，跟踪及抓拍（以公安部检验报告为准） ★开启混合目标检测模式后，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示（以公安部检验报告为准） ★支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪（以公安部检验报告为准） ★可通过IE浏览器抓拍人体目标图片并显示相关属性信息（以公安部检验报告为准） ★支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。（以公安部检验报告为准） | 台 | 1 |
| 10 | 32路网络硬盘录像机 | ★支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（以公安部检测报告为准）， ★支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（以公安部检测报告为准） ★支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息（以公安部检测报告为准）， 支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储（以公安部检测报告为准） ★支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192（以公安部检测报告为准）， ★配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失（以公安部检测报告为准） 支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围（以公安部检测报告为准）， 支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览（以公安部检测报告为准） NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数32路（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 11 | 4T硬盘 | 4T 监控专用 | 台 | 8 |
| 12 | 43寸液晶监视器（拼接屏） | 监视器需提供CE、FCC、RoHS、WEEE认证证书复印件。 ★为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需提供封面首页具有CNAS标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测报告复印件。 （这里写SPEC参数，尺寸、接口等） ★支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。 ★监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。 ★监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。 ★监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时 内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻。提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件。 ★监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★具有调整γ曲线的功能。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 | 台 | 4 |
| 13 | 电视墙墙柜 | 定制 | 套 | 1 |
| 14 | 矩阵主机 | 4进4出 | 台 | 1 |
| 15 | 矩阵键盘 | 网络键盘 | 台 | 1 |
| 16 | 机柜PDU | 机架式电源 | 台 | 1 |
| 17 | 24口千兆以太网交换机 | 支持双速三色CAR功能、每端口支持8个队列， 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法； 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记， ★支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能； 支持基于队列限速和端口整形功能， ★支持4K个VLAN； 支持Guest VLAN、Voice VLAN； 支持GVRP协议； 支持MUX VLAN功能； 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持1：1和N：1 VLAN Mapping功能， ★支持智能iStack堆叠； 支持虚拟电缆检测（Virtual、Cable、Test）； 支持Telent远程配置、维护； 支持SNMPv1/v2/v3；支持RMON； 支持eSight网管系统、支持WEB网管特性；支持HTTPS； 支持LLDP/LLDP-MED支持系统日志、分级告警； 支持802.3az能效以太网EEE；支持断电告警Dying；gasp功能； 支持IGMP；v1/v2/v3；Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 支持捆绑端口的组播负载分担； 支持可控组播；基于端口的组播流量统计， 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击， 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定， 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC， 支持MFF， 支持黑洞MAC地址， 支持MAC地址学习数目限制， 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制， 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式， 支持SSH V2.0， 支持HTTPS 支持CPU保护功能 ★支持黑名单和白名单 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping " | 台 | 2 |
| 18 | 8口千兆以太网交换机 | 1.名 称:交换机 8口 2.技术参数:8口千兆网络交换机， 8个10/100/1000Base-T端口 | 台 | 2 |
| 19 | 机柜、机架 | 标准机柜 （含配线架和理线器） 尺寸：600*600*1600 | 台 | 1 |
| 20 | 监控立杆 | 4.5米 不锈钢球机立杆（含预埋件，含手工井） | 个 | 6 |
| 21 | 辅助材料 | 含防雷模块、接头、配件、空开、插座、水泥、黄沙、石子等 | 项 | 1 |
| 22 | 设备维修 | 维修原有设备（设备维修，更换线路、设备等） | 项 | 1 |
| 23 | 人工费 | 预埋、开挖、浇筑、布线、安装、调试等 | 项 | 1 |
| 24 | 三合一避雷器 | 对监控摄像机的电源、视频、控制线进行一体化防浪涌设计,平衡各线路电位差。 有效防止因电源、视频、控制线等电位差瞬时增大而造成的设备损坏。 | 只 | 6 |

▲特别说明：

1、原模拟线信号线处理完。

2、竞包人的竞包报价应包含发包需求中所列的所有硬件采购安装、售后服务及其他软硬件维护服务的所有费用，各竞包人应充分考虑硬件设备安装维护所需的耗材及设备需求做好标前踏勘工作。

二、商务条款：

1、设备要求：

1.1成交人须保证提供货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本项目采购要求。

1.2成交人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

1.3成交人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4成交人在报价清单中应明确线路和监控的报价费用。

2、质量标准要求：

2.1本项目的所有软、硬件(包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由供应商免费补齐。

2.2竞包方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由成交人免费提供。

2.3所投设备需为原厂设备，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地设备，能够与发包人现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

2.4所投设备及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

2.5本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

2.6验收条件：开箱验收，清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合发包文件要求和承诺书承诺；开机验收：设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行后方可验收。

2.9竞包人供货产品必须是原厂商、正宗品牌、正规渠道的产品，不得用假冒及伪劣产品替代；如出现上述质量问题，采购人有权退货；如造成损失的，发包人可要求成交人给予赔偿。

3、技术服务要求：

3.1竞包人应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因供应商提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，竞包人负全部责任。

3.2如果产品在服务期内发生设备故障，竞包人应及时予以响应（免费上门服务），否则发包人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由竞包人商承担。成交人对其提供的所有设备均应提供2年原厂商质保。保修期从产品验收合格之日起开始计算。

三、安装调试

1、对于开槽、吊装、电源接入等专业施工竞包人应派具备相关专业资质的技术人员负责。竞包人承担项目施工建设的安全责任，落实安全施工责任制度、施工规章和操作规程。并根据实际组织制定安全保障措施，消除安全隐患。对施工过程中产生的安全事故承担相应的责任。

2、调试所需专用工具设施物料由竞包人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3、安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

4、设备的拆箱、通电、调试等各项工作由竞包人负责，但必须在发包人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经发包人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

5、项目验收前竞包人须委托第三方检测机构对本次项目按标准进行检测，并出具检测报告。

四、技术培训

1、竞包人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

2、竞包人需提供必要的技术文件及相关的培训计划。竞包人应负责对用户使用、操作、维修、保养人员免费进行培训，并提供安装使用维护说明及一定数量的必要的备品备件；成交人应指派具有丰富理论知识和操作维修经验的资深技术人员担任培训讲师，对于发包人认为不合格的培训讲师，发包人有权要求更换；培训工作必须在合同执行完毕之前完成。

3、技术培训至少应包括下列内容：原理、构成和功能的描述；常见故障的处理或排除；各系统部件（设备）的检查、调整和维护等。

注：竞包人须在竞包文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。竞包人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

五、售后服务

1、成交人必须向发包人提供认可的详细的日常维护计划，组织专门的管理和技术维护力量，落实专人开展日常巡查，记录检测和维修维护工作，形成报告。监控点位发生问题必须于8小时内响应、查明原因并修复。因供应商提供的设备、线路或电源原因造成的故障，前述原因引起的重大故障三个工作日必须修复。

2、竞包人必须有可靠的售后服务保障，有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。

3、 竞包人提供的设备，必须符合发包文件及其竞包文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由成交人承担。

6、提供免费操作软件升级；售后服务由竞包人负责；免费安装调试，按技术指标和验收流程进行验收；

六、付款方式：

1、质保期：验收合格后全部设备不少于2年；

2、交货时间：45日历天（接到甲方通知后在45日历天内完成供货、安装调试及验收等）；

3、地点：8#楼宿舍楼内

4、付款条件：全部设备到场安装调试后并经甲方和使用方初验合格后支付至合同总价的40%，竣工验收合格付至合同价款的90%，本项目竣工结算审计核实批准后支付至审定价的98.5%，余款待保修期满后七日内一次性支付。

5、履约保证金: 履约担保的金额：中标价的2%

6、竞包费用的报价为完成发包范围及服务周期内的全部内容的全部费用，包括但不限于产品供货、配套备品备件提供、运输、安装、施工、调试、验收、质保期保障、维护、投入人员的人力成本、培训人员的交通食宿费用、竞包人管理费、利润、风险费用及税金等相关费用。发包人将不再支付任何费用。